| Согласовано: Начальник департамента инвестиций ________________Н.В. Калашников Начальник департамента экономики _________________ К.А. Иорданиди Начальник департамента безопасности ____________________Р.К. Кисленко Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ___________________М.А. Масленников | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности _________________Д.О. Журавлев |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ТОРГИ. ТОМ 2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита

отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»

за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год

Ростов-на-Дону

2017

## 1.	Общие положения.

## 1.1. Термины и определения.

Заказчик – ПАО «МРСК Юга»

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

## 1.2. Сокращения.

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| Общество | ПАО «МРСК Юга» |
| Правила утверждения инвестиционных программ | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |
| Отчеты о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год | Отчеты о реализации инвестиционной программы |

## 1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа.

## •	Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).

## •	Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 с учетом изменяющих документов.

## •	Указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

## •	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).

## •	Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее - Приказ Минэнерго № 380).

## •	Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

•		         Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», утверждено решением Совета директоров Общества 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 № 177/2016).

•         	Регламент формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчетности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга», утвержден решением Совета директоров Общества 31.01.2017 (протокол от 02.02.2017 № 217/2017).

## 2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.

2.1. Целью работ является выполнение директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р об утверждении Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

2.2. Проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год, включает:

- Проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности Заказчика;

- Проверку достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;

- Проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах;

- Оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

2.3. Результатом проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы является приемка Заказчиком заключения Исполнителя, подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями, содержащее в том числе:

- Информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика, переданную Исполнителю в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения;

- Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;

- Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета Заказчика, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;

- Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

- Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;

- Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:

- отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

## 3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для технологического и ценового аудита отчётов о реализации инвестиционной программы.

3.1. Для проведения работ Заказчик в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней с даты окончания отчётного периода для технологического и ценового аудита квартальных отчётов и 5 апреля, года следующего за отчётным - для технологического и ценового аудита  годового отчёта, предоставляет Исполнителю отчёт о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту, а также комплект документов и материалов к отчёту о реализации инвестиционной программы, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц со стороны Заказчика с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

3.2. Стороны перед выполнением Исполнителем работ, определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, а также необходимость проведения Исполнителем дополнительных работ по сбору данных.

3.3. Инициирование представления информации, указанной в п. 3.2, осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.

3.4. Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.5. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.6. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1 и 3.2, передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 7 к Договору.

3.7. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов в случае выявления замечаний к отчёту и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты, указанной в п. 4.3 и направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний (при наличии).

3.8. В случае доработки Заказчиком отчетов о реализации инвестиционной программы до их раскрытия в соответствии со стандартами раскрытия информации в целях учета полученного заключения о проведении ценового и технологического аудита, Заказчик в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения замечаний, указанных в п. 3.7, передает Исполнителю доработанный отчет о реализации инвестиционной программы с пояснительными материалами.

3.9. Исполнитель дорабатывает проект Заключения с учетом информации, полученной от Заказчика в соответствии с п. п. 3.7 и 3.8, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.

3.10. По результатам технологического и ценового аудита отчётов по каждому этапу работ, Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:

- Заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, выполненное в соответствии с Методическими рекомендациями.

- Презентационные материалы к Заключению Исполнителя.

- Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.

3.11. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.12. Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим техническим заданием.

3.13. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.14. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения инвестиционных программ, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заключения.

3.15. Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов, а также полученные Заказчиком к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчётов, в том числе от уполномоченных органов исполнительной власти, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения Работ по Договору.

3.16. В случае получения Заказчиком замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы, по которому был проведен технологический и ценовой аудит отчёта, от уполномоченных органов исполнительной власти, Заказчик передает Исполнителю замечания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля за реализацией инвестиционной программы, к заключению по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы, раскрытому Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации в составе информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах вместе с письменным обращением о необходимости актуализации Заключения.

3. 17. Исполнитель по письменному обращению Заказчика, указанному в п. 3.16., проводит актуализацию Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта согласно доработанным Заказчиком материалам и представляет Заказчику актуализированное Заключение в срок, определенный Заказчиком.

3.18. В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчёта, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом.

3.19. По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование выполненных Заказчиком работ и рассмотрение Заключения уполномоченного органа исполнительной власти в установленном законодательством порядке.

3.20. В случае выявления недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п. 3.18-3.19 настоящего технического задания.

3.21.	Работы по этапу считаются выполненными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от уполномоченных органов исполнительной власти, Заказчик должен провести работы, указанные в п. 3.17 настоящего Технического задания.

3.22. Приёмка результатов Работ осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов Работ в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

3.23. Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты Работ передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа выполнения Работ, определённого в Договоре. Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком и уполномоченными органами исполнительной власти.

## 4. Сроки выполнения работ.

4.1.	Начало выполнения работ по договору - с даты заключения договора.

4.2.	Окончание выполнения работ: в соответствии с условиями Договора в целом и согласно Приложению № 2 к настоящему Техническому заданию по каждому этапу в рамках действия Договора, но не позднее 31.05.2018 года.

4.3. Сроки подготовки и передачи Исполнителем Заказчику заключений по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, должны составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней и должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации для опубликования отчетов о реализации инвестиционной программы за следующий отчетный период с учётом, что Заключение по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы за I квартал текущего года раскрывается сетевой организацией не позднее чем через 45 дней после окончания II квартала текущего года, за II квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания III квартала текущего года, за III квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания IV квартала текущего года, за IV квартал и год - не позднее чем через 45 дней после окончания I квартала года, следующего за отчетным, с учётом Директивы.

4.4. Срок доработки Заключения Исполнителем по результатам полученных замечаний - не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний, а также согласно срокам, указанным в п. 3 настоящего Технического задания.

4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных Заключений должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких актуализированных Заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ.

5. Требования к исполнителям работ.

Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между Заказчиком и организацией, отобранной Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации (Договор), с учетом следующих требований:

5.1. Отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Исполнителя к начальной (максимальной) цене Договора, определенной Заказчиком для проведения отбора Исполнителей, больше или равно 5;

5.2. Исполнитель имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:

•	разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

•	выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);

•	инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;

•	проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;

•	оценка технического состояния объектов электроэнергетики;

•	финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;

•	выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

5.3. Исполнитель имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 5.2.

5.4. Не допускается к выполнению работ организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов. Между Заказчиком и Исполнителем отсутствует конфликт интересов.

•	Под конфликтом интересов Заказчика и Исполнителя понимаются случаи, при которых:

•	руководители и (или) иные работники Заказчика (Исполнителя) являются учредителями, участниками либо акционерами Исполнителя (Заказчика);

•	Заказчик является учредителем, участником либо акционером Исполнителя;

•	существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников Исполнителя, влияющая на содержание заключений, подготовленных Исполнителем по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками Исполнителя, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники Исполнителя, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

•	Исполнитель находится в материальной или иной зависимости от Заказчика или его аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);

•	руководители Исполнителя состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками Заказчика, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);

•	Исполнитель и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы Заказчика в течение года до дня направления Исполнителем заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящего Технического задания.

## 6. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Заказчика или по месту расположения Исполнителя

## 7. Цена услуг и порядок оплаты.

7.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита отчетов для проведения отбора Исполнителей Заказчик выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка. Итоговая цена-предложение договора должна быть представлена участниками конкурсных процедур с отражением количества человеко-дней. Необходимо обязательно указать отдельно: сколько человеко-дней планируется для работы с документами и сколько человеко-дней планируется для проведения фактического аудита на площадке Заказчика.

7.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

7.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком по результатам реализации технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонам акта сдачи-приемки оказанных услуг по отдельному этапу технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы согласно Приложению 2. к настоящему Техническому заданию, но не ранее окончания II квартала 2018 г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.4. Оплата услуг осуществляется на основании акцептованных Заказчиком счетов-фактур и актов выполненных работ, выставленных согласно спецификации, прилагаемой к настоящему Техническому заданию (Приложение 3).

| От ЗАКАЗЧИКА: __________________________________ (должность) __________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1 
к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год

Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,

необходимой для выполнения договора

к Договору № ________ от__________ 201__г.

г. Ростов-на-Дону                                                                             «___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | в бумажном/ электронном виде | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _____________________________ | ______________________________ |
| «___» _______________ 201__ г. | «___»_______________201__ г. |

Приложение № 2 к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год

Этапы работ

| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап, технологический и ценовой аудит отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2017 года | С даты заключения договора | через 30 календарных дней с даты начала работ | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 1 квартал 2017 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 2 этап, технологический и ценовой аудит отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2017 года | С даты заключения договора | через 30 календарных дней с даты начала работ | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 2 квартал 2017 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 3 этап, технологический и ценовой аудит отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2017 года | 14.11.2017 | 09.02.2018 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 3 квартал 2017 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 4 этап, технологический и ценовой аудит по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года | 14.02.2018 | 10.05.2018 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 4 квартал 2017 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 5 этап, технологический и ценовой аудит по выполнению инвестиционной программы за 2017 год | 01.04.2017 | 10.05.2018 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 2017 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _____________________________ | ______________________________ |
| «___» _______________ 201__ г. | «___»_______________201__ г. |

Приложение № 3

к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год

Спецификация на проведение технологического и ценового аудита

отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга»

за 1,2,3,4 квартал 2017 года и за 2017 год

| № п/п | Наименование филиала (спецификация) | Общая цена с НДС, руб. | Без НДС | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _____________________________ | ______________________________ |
| «___» _______________ 201__ г. | «___»_______________201__ г. |