Выполнение работ по ремонту порталов и фундаментов ОРУ ПС К-3, ПС Б-2, ПС Б-5, ПС Б-8, ПС К-4, ПС Б-11, ПС «ЗИВ»  ПО СВЭС

1. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов

Минимально необходимое количество персонала для выполнения работ по объекту  указано в Таблице 1.

Таблица 1

| Персонал* | Минимально необходимое количество персонала, человек* |
| --- | --- |
| Водитель автомобиля | 2 |
| Машинист автокрана | 2 |
| Каменщик | 1 |
| Штукатур-маляр | 4 |
| Плотник | 2 |
| Мастер | 2 |

*Наименования требуемых специальностей, квалификация и количество персонала

2. Наличие материально – технических ресурсов

Минимально необходимое количество МТР для выполнения работ указано в Таблице 2

Таблица 2

| Наименование МТР (машин, механизмов, специального оборудования)* | Минимально необходимое количество МТР, ед*. |
| --- | --- |
| Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 1 |
| Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 1 |
| Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | 2 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 2 |
| Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | 1 |
| Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | 1 |
| Машины шлифовальные электрические | 2 |
| Автопогрузчики 5 т | 1 |
| Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1 |
| Растворосмесители передвижные 65 л | 2 |
| Вибратор глубинный | 1 |

*Наименования требуемых МТР, их параметры и количество

Начальник ПО СВЭС									С.В. Дурнев

Начальник РСУ   										Ю.В. Манин